組別:嶢海龍 週次:1307-1

預定進度: ①學習Android-了解主要元件(Activity,Service,Broadcast,ContentProvider,Intent)

②閱讀Dataming PDF

③閱讀OpenCV PAPER

④閱讀Linux作業系統(前五章)

完成進度: <落後>

①+②+③+④(僅閱讀至第二章)

遭遇困難: 作業系統投影片不易懂

解決方式: 每周六與邱翊一同討論

下週預期: ①學習Android-熟悉Activity生命週期及資源檔利用

②閱讀Linux作業系統(第三章)

組別:嶢海龍 週次:1307-2

預定進度: ①學習Android-熟悉Activity生命週期及資源檔利用

②閱讀Linux作業系統(第三章)

完成進度: <完成>

遭遇困難: 作業系統投影片不易懂

解決方式: 每周六與邱翊一同討論

下週預期: ①學習Android-元件使用(TextView,EditText,Button,ImageButton,ToggleButton,RadioButton,RadioGroup,CheckBox)

②閱讀Linux作業系統(第四章)

③閱讀Linux作業系統(第五章)

組別:嶢海龍 週次:1307-3&4

預定進度: ①學習Android-元件使用(TextView,EditText,Button,ImageButton,ToggleButton,RadioButton,RadioGroup,CheckBox)

②閱讀Linux作業系統(第四章)

③閱讀Linux作業系統(第五章)

④完成SIP基礎程式

完成進度: <落後>

②③未閱讀,④未完成

遭遇困難: 不清楚SIP架構,不易使用

解決方式: 再查資料

下週預期: ①學習Android-選單功能表使用(OptionMenu,SubMenu,ContextMenu)

②閱讀Linux作業系統(第四章)

③閱讀Linux作業系統(第五章)

④閱讀Linux作業系統(第七+八章)

⑤繼續完成SIP程式

組別:嶢海龍 週次:1308-1

預定進度: ①學習Android-選單功能表使用(OptionMenu,SubMenu,ContextMenu)

②閱讀Linux作業系統(第四章)

③閱讀Linux作業系統(第五章)

④閱讀Linux作業系統(第七+八章)

⑤繼續完成SIP程式

完成進度: <落後>

④未閱讀

⑤未完成

遭遇困難:

解決方式:

下週預期: ①學習Android-熟悉特殊對話方塊(ProgressDialog,DatePickerDialog)

②閱讀Linux作業系統(第七+八章)

組別:嶢海龍 週次:1308-2

預定進度: ①學習Android-熟悉特殊對話方塊(ProgressDialog,DatePickerDialog)

②閱讀Linux作業系統(第七+八章)

③繼續完成SIP程式

完成進度: <超前>

③未完成

多閱讀Linux作業系統(第八-1+九章)

遭遇困難:

解決方式:

下週預期: ①學習Android-6.使用已知方法取得IP,並做出apk程式

②閱讀Linux作業系統(第十章)

③閱讀Linux作業系統(第十-1+十一章)

組別:嶢海龍 週次:1308-3&4

預定進度: ①學習Android-6.使用已知方法取得IP,並做出apk程式

②閱讀Linux作業系統(第十章)

③閱讀Linux作業系統(第十-1+十一章)

完成進度: <完成>

遭遇困難:

解決方式:

下週預期: ①閱讀Linux作業系統(第十二章)

②閱讀Linux作業系統(第十三+十四章)

組別:嶢海龍 週次:1309-1

預定進度: ①閱讀Linux作業系統(第十二章)

②閱讀Linux作業系統(第十三+十四章)

完成進度: <完成>

遭遇困難:

解決方式:

下週預期: ①閱讀Linux作業系統(第十五+十六章)

②閱讀Linux作業系統(第十七章)

組別:嶢海龍 週次:1309-2

預定進度: ①閱讀Linux作業系統(第十五+十六章)

②閱讀Linux作業系統(第十七章)

③Linux 實作 找到SystemCall 並使用

完成進度: <落後>

遭遇困難: Linux 實作結果不如預期

解決方式: 確認Linux版本後再進行測試

下週預期: ①Linux 實作 找到SystemCall 並使用

②開發Android-取得Source 與建置開發環境

③學習Android-練習SQLite操作(create.input.output.drop)

組別:嶢海龍 週次:1310-2

預定進度: ①Linux 實作 找到SystemCall 並使用

②開發Android-取得Source 與建置開發環境

③學習Android-練習SQLite操作(create.input.output.drop)

完成進度: <完成>

遭遇困難:

解決方式:

下週預期: ①專題企畫書 & 企業參訪 初稿

組別:嶢海龍 週次:1310-3

預定進度: ①專題企畫書 & 企業參訪 初稿

完成進度: <完成>

遭遇困難:

解決方式:

下週預期: ①Android-MediaRecorder-使用

②Android-取得Screenshot

組別:嶢海龍 週次:1310-4

預定進度: ①Android-MediaRecorder-使用

②Android-取得Screenshot

完成進度: <完成>

遭遇困難:

解決方式:

下週預期: ①Android-MediaRecorder-寫成Service

②Android-取得Screenshot並傳回電腦端

③Android-控制觸控座標位置

組別:嶢海龍 週次:1311-1

預定進度: ①Android-MediaRecorder-寫成Service

②Android-取得Screenshot並傳回電腦端

③Android-控制觸控座標位置

完成進度: <落後>

遭遇困難: MediaRecorder-VoiceCall部分不能執行

Screenshot不能傳送多張圖

解決方式:

下週預期: ①研究Phone.apk 反編譯檔案

②Android 端介面製作

③PC 端介面製作

組別:嶢海龍 週次:1311-2

預定進度: ①研究Phone.apk 反編譯檔案

②Android 端介面製作

③PC 端介面製作

完成進度: <落後>

遭遇困難:

解決方式:

下週預期: ①

②