組別:嶢海龍 週次:1401-3

預定進度: ①音訊傳輸架構

②Library開發

③完成Kernel建置

④找出音訊架構

⑤找出觸控事件架構

完成進度: <落後>

②+③+⑤

遭遇困難:

解決方式:

下週預期: ①播放音訊

②Library開發

③完成Kernel建置

④找出觸控事件架構

組別:嶢海龍 週次:1402-2

預定進度: ①播放音訊

②Library開發

③完成Kernel建置

④找出觸控事件架構

⑤讀取滑鼠事件

完成進度: <落後>

③+④

遭遇困難:

解決方式:

下週預期: ①完成Kernel建置

②找出觸控事件架構

③字串傳輸架構

組別:嶢海龍 週次:1402-3

預定進度: ①完成Kernel建置

②找出觸控事件架構

③字串傳輸架構

完成進度: <落後>

③

遭遇困難:

解決方式:

下週預期: ①字串傳輸架構

②完成音訊串流服務

③完成螢幕畫面服務

④連線架構規畫

組別:嶢海龍 週次:1403-1

預定進度: ①字串傳輸架構

②完成音訊串流服務

③完成螢幕畫面服務

④連線架構規畫

完成進度: <落後>

①+②

遭遇困難:

解決方式:

下週預期: ①字串傳輸架構

②完成音訊串流服務

③影像串流處理

組別:嶢海龍 週次:1403-3

預定進度: ①字串傳輸架構

②完成音訊串流服務

③影像串流處理

完成進度: <落後>

②

遭遇困難: ③

解決方式:

下週預期: ①完成音訊串流服務

組別:嶢海龍 週次:1403-4

預定進度: ①完成音訊串流服務

完成進度: <落後>

①

遭遇困難:

解決方式:

下週預期: ①完成音訊串流服務

②畫面傳遞連線架構